## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Simplify
Data:
23/02/2021
Grupo 7
Professor:Monteiro

## Slide 3: Exemplo de status geral
Documentação
Aplicação
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Telas Web institucional – 4/4 telas
Criação de telas APP – 10/18 telas
Contextualização, visão, valores
Analise de concorrência
Atualização modelagem dados
Front e Back na AWS
  Frente Aplicação
  Validar inovação
  Frente Backend
  Atualiza Api de upload
  Atualizar Banco de dados
  Frente Frontend
  Criação das telas APP (usuário) – 17/18 telas
  Frente Documentação
  Atualizar a persona
  Atualizar jornada do usuário
  Atualizar o desenho de solução
  Atualizar backlog
Farol do Projeto